Общество с ограниченной ответственностью

«Таштагольская управляющая компания»

652992, Кемеровская обл.,

г. Таштагол, ул. Поспелова, д. 20

тел. 8 (38473) 3-23-34

тел./факс 8(38473) 3-21-83

е-mail: oootuk@yandex.ru

ОГРН 1074228000483

ИНН/КПП 4228011092/422801001

р/счет 40702810226100010621

Сибирский банк СБ РФ г. Новосибирск

БИК 045004641

кор/счет 30101810500000000641

№ 307									      	«05»  июля 2010г.

Редактору газеты «Красная Шория»

В.Н. Тагильцеву

Уведомление о проведении квалификационного отбора

ООО «Таштагольская управляющая компания» производит квалификационный отбор подрядчиков на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов Таштагольского района согласно прилагаемому перечню:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г.Таштагол, ул.Поспелова, 7 | вдис | 1 497,60 |
| 2 | г.Таштагол, ул.Поспелова, 18 | лифтовое оборудование | 1 482,30 |
| 3 | г.Таштагол, ул.Макаренко,8 | крыша | 1 150,00 |
| 4 | г.Таштагол, ул.Ноградская,8 | крыша, вдис | 2 919,38 |
| 5 | г.Таштагол, ул.Ленина, 17 | крыша, вдис | 1 224,08 |
| 6 | г.Таштагол, ул.Ленина, 70 | крыша | 854,61 |
| 7 | г.Таштагол, ул.Мира, 35 | крыша | 901,40 |
| 8 | п. Шерегеш, ул. Дзержинского, 22 | вдис | 980,00 |
| 9 | п. Шерегеш, ул. Юбилейная, 7 | крыша | 800,00 |
| 10 | п. Шерегеш, ул. Юбилейная, 9 | крыша | 861,40 |
| 11 | п. Шерегеш, ул. Кирова, 4 | крыша | 1 250,00 |
| 12 | п. Шерегеш, ул. 40 лет Октября, 10 | крыша | 638,52 |
| 13 | п. Каз, ул. Ленина, 4 | вдис | 1 642,90 |
| 14 | п. Темиртау, ул. Суворова, 13 | крыша | 550,00 |
| 15 | п. Темиртау, ул. Центральная, 11 | вдис | 1 007,80 |
| 16 | п. Мундыбаш, ул. Ленина, 25 | вдис | 1 300,00 |
| 17 | п. Мундыбаш, ул. Кобалевского,1 | фасад | 464,71 |
|  |  | Итого: | 19 524,70 |

Сроки проведения ремонтов: по внутридомовым инженерным системам – до 15.09.2010 г., по фасаду, кровле,– до 01.10.2010г., по лифтовому оборудованию – до 01.12.2010г.

Сроки подачи заявок на участие с 08.07.2010г. по 19.07.2010года.

Заявки на участие в квалификационном отборе принимаются: до «19» июля 2010 года по адресу: г. Таштагол, ул. Геологическая, д. 73.

Срок рассмотрения заявок: с 20.07.2010 г. по 22.07.2010 г.

Сроки подведения итого квалификационного отбора: с 23.07.2010 г. по 26.07.2010 г.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 3-48-80.

Директор ООО «Таштагольская управляющая компания»			С.С. Малыгин

Исп.:     Полежаева М.Н.

- 8 (384-73) 3-23-34